统一社会信用代码

12330400064181605C

事业单位法人年度报告书

（ 2016  ）年度

| 单 位 名 称 | 嘉兴市市区房屋征收服务中心 |
| --- | --- |
| 法定代表人 |  |

国家事业单位登记管理局制

编号：233040000557

| 《事业 单 位 法 人 证书》 登 载 事 项 | 单位名称 | 嘉兴市市区房屋征收服务中心 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宗 旨 和 业务范围 | 接受政府委托，具体承担火车站片区（包括纺工路穿铁路北延接东方路工程）、南湖湖滨片区兰宝地块、子城广场片区戴梦得地块房屋征收与补偿工作 |  |  |
|  | 住 所 | 浙江省嘉兴市中山路276号商贸大厦13层 |  |  |
|  | 法定代表人 | 周建杰 |  |  |
|  | 开办资金 | 200万元 |  |  |
|  | 经费来源 | 非财政补助 |  |  |
|  | 举办单位 | 嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司 |  |  |
| 资产 损益 情况 | 净资产合计（所有者权益合计） |  |  |  |
|  | 年初数（万元） |  | 年末数（万元） |  |
|  | 200 |  | 200 |  |
| 网上名称 | 嘉兴市市区房屋征收服务中心．公益 |  | 从业人数 | 17 |
| 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 我单位今年以来登记事项未发生变化。 |  |  |  |
| 开 展 业 务 活 动 情 况 | 2016年，嘉兴市市区房屋征收服务中心在市委市政府、市有机更新指挥部及嘉服集团的正确领导下，在市、区两级有关部门的鼎力支持下，围绕中心、突出重点、强化举措、尽责履职，上半年着重做好已启动征收的4个实施类项目（南北广场地块、冷冻厂地块、外贸冷库地块、纺工路沿线地块）居民的拔钉清零工作，并加大对企业征收的力度，为实施纺工路北延工程和铁路南北广场改扩建工程扫清障碍，下半年重点启动兰宝地块居民和企业的征收工作。现将我中心今年的工作开展情况汇报如下： 一、开展的主要工作 (一)住宅征收工作 1、铁路住宅公房征收，目前剩余2户。1户（张菊宝已故）该户既有有证私房，又有铁路公房，另有自搭建，其子要求自搭建作认定有证处理，并要求分三户处理，但自搭建房屋属于原房屋附属用房，且按现有征收政策，以产权证为依据，一本产权证作为一户，并不是按照户口本征收，所以分户单独补偿的要求不成立。目前，我中心工作人员仍在努力与其子女沟通，若沟通未果，下一步待认定结果出来后将采取司法措施。1户（叶惠新），不配合征收，工作人员每次上门做工作后均拨打市长电话，现已多次拨打市长电话，其本人强烈要求要与上海铁路局高层进行洽谈，中心工作人员向他出示了上海铁路局的有关书面意见后，他仍不认可我中心的征收行为，下一步将继续与街道一起上门做工作。 2、南北广场扫尾工作，目前剩余3户。1户（马全林、吴国英、吴来明）这3户都涉及未经登记建筑需认定，待未经登记结果公示后再依法走司法程序；另外这3户的征收焦点在于被征收户征收补偿期望值与实际补偿金额差距较大，无法达成征收协议。下一步，一方面待未经登记建筑认定结果公示后将走司法程序，另一方面将进一步加大上门做工作的力度。 3、纺工路北延工程，剩余2户。（苗明德、张雪荣）为住改非，已进行认定，并已公示认定结果，待未经登记建筑认定结果公示后，向南湖区人民政府申请作出征收补偿决定，再进入司法程序，同时也将进一步加大上门做工作的力度。 4、兰宝地块工程，还剩5户。（林军熊、张子善、杨克彬、杨克松、杨克渭）兰宝地块共有180户住户，现有175户住户已签订了征收协议，还剩5户住户未签约，其中三户为原1812工程遗留下来的住户，二户为这次未签居民，这五户住户总体上征收补偿要求很高，与征收政策的补偿价格差距很大，有几户也有历史遗留问题，主要是涉及还未享受房改问题，下一步将向南湖区人民政府申请作出征收补偿决定，再进入司法程序，同时也将进一步加大上门做工作的力度。 （二）企业征收工作 纺工路北延工程 （1）朱林忠，被征收的房屋位于勤奋路东甪里街北，无产权证，曾批准为二层临时建筑，临时房屋建筑面积为2385平方米，现已逾期，土地性质为商办出让，面积是2755.2平方米，共26间店面，现为出租状态，其中一半面积已转让他人。朱林忠要求补偿搬迁费以及装修费等费用，并总体要价甚高，，我中心工作人员与其多次沟通，指出土地拍卖前就有规划调整，不能建造永久建筑，现临时建筑已过期，实际上就是违章建筑，不存在搬迁费、装修费补偿，希望正视现实，尽早签约。由于近阶段嘉兴的房价在上升，在最近的一次接触中，另一半地产所有人陆志林觉得以前的征收要求偏低，要重新提出征收补偿要求。针对该户，我中心现正与行政执法局等相关部门沟通协调，准备进入强拆的行政程序。 （2）嘉兴市新嘉氟制品有限公司，经过多次的协商沟通，终于在6月底，我中心与新嘉氟制品有限公司签订了征收补偿协议，并在12月初将厂房腾退移交征收中心拆除，确保了纺工路北延工程建设顺利开展。 （3）嘉兴嘉桥交通建设有限公司，我中心工作人员与嘉桥公司进行多次沟通，对于嘉桥公司提出二个条件：一是嘉桥公司在河对面还有约5亩左右仓储划拨土地，想通过此次征收进行改造；二是提出用我中心所属嘉服集团的曹庄新点粮站的土地来置换征收的土地，以便于他们机械设备与材料的存放。对此我中心积极与区规划局进行联系，对此事进行协调，关于曹庄粮站置换事宜，相关工作已在开展，原租赁户的腾退工作正在进行中，争取在年前完成腾退工作。在多次的协商沟通中，嘉桥公司提出的征收补偿要求虽也有所下降，但与征收政策中补偿标准差距还是很大，要求过高，下一步我中心在继续加大征收力度的同时，也将此事上报市里，希望市里相关单位出面进行协调。 南北广场地块 （1）供销社，经我中心工作人员多次上门协商沟通，供销社仍坚持按现状房屋用途进行评估与补偿（底楼按商业，二楼按办公），但按现行征收补偿政策，土地性质是划拨，用途是仓储。经多次协商后，双方已经达成一致意见，原则上供销社同意在2017年1月底将房屋腾空。 （2）陈氏房产，已签约，现处于租赁户腾退状态中，在经过南湖区法院的多次调解下，现还有二户租赁户未腾退（二户住户），对于陈氏房产股东之间的纠纷，我中心会同律师给他们创造了一个和谈的平台，使他们之间的纠纷得到缓解，现在陈氏房产阻碍勤奋路改道的便道施工位置的房屋已全部拆除，场地已移交便道施工单位，下一步我中心与法院进行联系，争取早日对对二个住户进行腾退。 外贸冷库地块。 （1）中国对外贸易运输总公司浙江分公司，为央企，表示相关问题需要省公司决策，我中心领导去年到省里与他们沟通，中外运提出要求我们提供80—100亩土地进行置换，集团公司已上报市政府。今年上半年由于中外运上层公司有所变动，我中心正在与中外运进一步进行沟通中。 （2）浙江国贸天堃进出口有限公司，土地性质办公出让，面积0.64亩，房屋面积1470.87m2，要求产权置换，我中心通过各种渠道提供几处办公用房房源,但国贸天堃均不满意。国贸天堃退而求其次选择货币补偿，但提出的货币补偿的办公用房的价格远远高出市场均价，同时也因浙江国贸天堃进出口有限公司接下来要进行改制，因此双方多次协商未果，下一步我征收中心将继续加大征收力度。 （3）杭州五丰冷食嘉兴公司,长期租赁省国贸的房屋从事生产，并投入大量设施设备，杭州五丰已与我征收中心签订了征收协议，下一步将搬迁。 （4）浙江省嘉兴市糖业烟酒有限公司，改制企业，土地性质为仓储出让，面积4.46亩，有证房屋面积4225.68m2，经过多次接触下来，烟糖公司在征收补偿价格上要求过高，与实际征收补偿价格差距很大。 兰宝地块 （1）嘉兴市麦金利商标有限公司、周德兴、李建平方铭霞，麦金利公司土地面积3.86亩，土地性质为工业岀让，房屋面积2598.68m2，周德兴一块土地面积1.22亩，土地性质为工业岀让，房屋面积484.22m2，另一块土地面积2.68亩，土地性质为仓储岀让，房屋面积1478.78m2，李建平方铭霞土地面积1.34亩，房屋面积545.12m2，这三户在一个院子里，相互之间有关联，现在评估初稿已送达，下一步将进行评估项目核对并推进征收进程。 （2）嘉兴南湖羊毛衫厂、嘉兴市宝得纺织原料再生厂，嘉兴南湖羊毛衫厂土地面积0.35亩，土地性质为仓储划拨，房屋面积219.2m2，嘉兴市宝得纺织原料再生厂土地面积0.9亩（租赁），房屋面积614.2m2，这二企业户评估初稿已送达，由于改制原因还存在一些历史遗留问题，下一步我们征收中心将抓紧时间进行洽谈。 （三）安全生产工作。 为加强安全生产工作，我们征收中心成立了安全工作领导小组，并定期召开安全生产会议，分析安全形势，认真落实安全检查工作，切实做到不走过场，严密排查安全隐患。特别强调了拆迁单位在拆除房屋前，务必做到完全腾退确认和安全隐患排除后方可进行，拆房工作严格按事先制定的拆除方案进行，确保拆除工作安全有序。 上半年，针对冷冻厂5000吨冷库拆除工程，我们征收中心每天安排人员到拆房现场进行查看，如有发现安全隐患及时进行纠正，由于在年前公司领导对冷库的拆除事宜高度重视，邀请街道、集团企管部等有关部门对冷库的拆除专项方案进行多次详细的讨论，特别是涉及安全方面的问题提出了多方面的建议并制定了具体的措施，因此，本次冷库的拆除工作十分顺利。9月份开始对陈氏房产进行拆除，我们征收中心严格按照拆房方案执行，对施工现场进行封闭式围护，并做好除尘、降尘措施，并安排工作人员到拆房现场进行检查，确保工程施工安全、顺利进行。同时在“安全生产月”活动中，我们征收中心还组织全体员工参加安全知识竞赛；悬挂安全生产标语，加大安全知识教育，强化员工安全意识；组织好安全技术措施的学习和实施，切实做到安全工作常抓不懈。 二、取得的主要效益 （一）社会效益 2016年通过相关地块的顺利征收，有助于完善市中心城区的城市功能，改善居民的居住环境；大大提升火车站片区综合服务功能，促进历史文化遗存保护；腾退低效用地，集约利用土地资源；推进城市有机更新，为下一步改造开发、不断提升嘉兴城市功能品质奠定基础。 （二）经济效益 2016年度共发放征收补偿款22222万元。 三、存在的主要问题 （一）企业征收工作难度大。不同企业特点不同、要求各异，有的要求土地置换，有的要求回迁，在我们征收中心所掌握的土地、房屋等各种资源非常匮乏的情况下，很难满足各个企业各种要求，在这种情况下，企业往往提出很高的征收补偿价格，与目前我市实行的企业征收政策差距太大，很大程度上增加了企业征收的难度，大大影响了征收的工作的推进。 （二） “拔钉”工作进程缓慢。各地块剩余的被征收户对征收补偿价格的期望值过高，漫天要价，提出不符合我市征收补偿政策的要求，导致“拔钉”工作推进困难。 （三）缺少可供安置的房源。以现有政策导向支持货币补偿为主，但还是有部分被征收户提出房源置换，但我中心并没有充足的房源可供选择，这也助长了一些被征收户漫天要价的借口。 四、下步打算 （一）继续开展拔钉清零工作 五个地块未签约的12户被征收户也是2017年征收工作的重点，我们征收中心需采取“一户一策”的方针，专项研究，逐个突破，全力保障纺工路北延工程和铁路南北广场改扩建工程“零障碍”和兰宝地块的开发。 （二）大力推进征收地块企业征收 继续大力推进纺工路北延工程涉及的嘉桥公司、朱林忠征收工作及南北广场地块的企业征收和房屋搬迁、拆除工作，为全线开工建设纺工路奠定基础，为铁路南北广场改扩建工程扫清障碍，并加快外贸冷库地块的剩余企业征收工作，同时，重点开展兰宝地块六户企业的征收工作。 （三）加大与铁路沟通签订整体框架协议 纺工路北延工程和南北广场的征收与开发建设，与铁路密切相关。在市政府的关心下，继续加大与上海铁路局及其所属相关部门、单位的沟通与衔接，争取早日与上海铁路局达成一揽子合作意见，签订整体框架协议，加快推进火车站片区有机更新。 （四）加强学习，提升业务水平 继续抓好干部职工的职业道德和廉洁自律教育，提高思想认识，加强全体干部职工对新房屋征收与补偿法规政策及业务知识的学习，提高业务水平，力争每个职工都能成为征收工作的行家里手，更好地适应新形式下房屋征收工作的需要。 |  |  |  |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有 效 期 | 无 |  |  |  |
| 绩 效 和 受奖惩及诉讼投诉 情况 | 1、被集团公司评为2016年度先进集体。 2、今年没有涉及诉讼事项。 3、今年接到市长电话和信访共6次，我中心各小组通过电话沟通或上门工作，耐心解释，均已圆满解决。 |  |  |  |
| 接受 捐赠 资助 及其 使用 情况 | 无 |  |  |  |
| 事业 单位 委托 意见 | 兹委托登记管理机关在网上公示我单位年度报告书。 法定代表人： 公章： 年 月 日 |  |  |  |
| 举办单位意见（含保密审查 意 见） | 经审查，同意公示。 分管领导： 公章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

| 填表人：朱煜贞 | 联系电话：13867300778 | 报送日期：2017.2.23 |
| --- | --- | --- |