统一社会信用代码

12330400064181605C

事业单位法人年度报告书

（ 2019  ）年度

| 单 位 名 称 | 嘉兴市市区房屋征收服务中心 |
| --- | --- |
| 法定代表人 |  |

国家事业单位登记管理局制

编号：233040000557

| 《事业 单 位 法 人 证书》 登 载 事 项 | 单位名称 | 嘉兴市市区房屋征收服务中心 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宗 旨 和 业务范围 | 接受政府委托，具体承担火车站片区（包括纺工路穿铁路北延接东方路工程）、南湖湖滨片区兰宝地块、子城广场片区戴梦得地块房屋征收与补偿工作 |  |  |
|  | 住 所 | 浙江省嘉兴市中山路276号商贸大厦13层 |  |  |
|  | 法定代表人 | 周建杰 |  |  |
|  | 开办资金 | 200万元 |  |  |
|  | 经费来源 | 经费自理 |  |  |
|  | 举办单位 | 嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司 |  |  |
| 资产 损益 情况 | 净资产合计（所有者权益合计） |  |  |  |
|  | 年初数（万元） |  | 年末数（万元） |  |
|  | 200 |  | 200 |  |
| 网上名称 | 嘉兴市市区房屋征收服务中心．公益 |  | 从业人数 | 16 |
| 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 我单位今年以来登记事项未发生变化。 |  |  |  |
| 开 展 业 务 活 动 情 况 | 嘉兴市市区房屋征收服务中心成立于2013年，征收中心围绕中心、突出重点、强化举措、尽责履职，着力做好已启动征收的5个地块（南北广场地块、冷冻厂地块、外贸冷库地块、纺工路沿线地块和兰宝地块）的住户拔钉工作，并加大对企业征收的力度，现将我中心今年的工作开展情况汇报如下：一、开展的主要工作(一)住宅征收拔钉工作1.南北广场地块，征收中心在市场二手房购置一批现房，并向区征收办申请变更安置房源，将原征收方案中的期房房源变更为现房房源，重新启动征收补偿程序， 2户被征收户完成腾退工作。南北广场住户剩余1户未签协议，正在抓紧与该户洽谈。2.纺工路北延工程，剩余2户。这二户都为住改商，认定结果已进行公示，这二户住户对征收补偿要求较高，与实际评估结果差距较大，并都要求安置商铺，因此一直未签订征收补偿协议。3.兰宝地块签约1户，剩余1户。（二）企业征收工作兰宝地块:兰宝集团已完成设备设施的拆除，下一步准备苗木迁移与房屋拆除。（三）安全生产工作。为加强安全生产工作，征收中心成立了安全工作领导小组，并定期召开安全生产会议，分析安全形势，认真落实检查工作，切实做到不走过场，严密排查。特别强调了拆迁队在拆除房屋前，务必做到完全腾退确认和安全隐患排除后方可进行拆除，确保拆除工作安全有序地正常开展。下半年，主要对兰宝集团设备设施拆除，在拆除过程中，征收中心多次对现场进行踏勘，与施工单位探讨拆除方案，并与监理一起对拆除方案进行会审，并每天安排人员到拆房现场进行查看，如有发现安全隐患及时进行纠正，确保设备设施安全拆除。同时在“安全生产月”活动中，我中心周密安排精心组织全体员工参加安全知识竞赛；悬挂安全生产标语，加大安全教育，强化员工安全意识；组织好安全技术措施的学习和实施，切实做到安全工作常抓不懈。二、取得的主要效益（一）社会效益2019年通过相关地块的征收，有助于完善市中心城区的城市功能，改善居民的居住环境；大大提升火车站片区综合服务功能，促进历史文化遗存保护；腾退低效用地，集约利用土地资源；推进城市有机更新，为下一步改造开发、不断提升嘉兴城市功能品质奠定基础。（二）经济效益2019年度共发放征收补偿款5075万元。三、存在的主要问题（一）企业征收工作难度大。不同企业特点不同、要求各异，有的要求土地置换，有的要求回迁，在我们征收中心所掌握的土地、房屋等各种资源非常匮乏的情况下，很难满足各个企业各种要求，在这种情况下，企业往往提出很高的征收补偿价格，与目前我市实行的企业征收政策差距太大，很大程度上增加了企业征收的难度，大大影响了征收的工作的推进。（二）“拔钉”工作进程缓慢。各地块剩余的被征收户对征收补偿价格的期望值过高，漫天要价，提出不符合我市征收补偿政策的要求，导致“拔钉”工作推进困难。四、下步打算（一）继续开展拔钉清零工作 未签约被征收户是明年征收工作的重点，我中心需采取“一户一策”的方针，专项研究，逐个突破，全力保障铁路南北广场和兰宝地块改扩建工程“零障碍”。（二）大力推进已启动征收地块企业征收1.南北广场地块陈氏房产剩余一户住户的腾退工作也是明年的重点，按照协议腾退工作由陈氏房产公司来完成，由于陈氏房产腾退工作缓慢，征收中心参与了腾退工作，明年我征收中心将拿出切实可行的腾退方案，争取早日完成腾退工作。2.兰宝地块的征收工作也是明年的工作重点，对剩余的企业抓紧进行洽谈，针对每户的具体情况拿出切合实际的方案，争取在早日完成征收工作。3.南北广场的征收与开发建设，与铁路密切相关。在市政府的关心下，继续加大与上海铁路局及其所属相关部门、单位的沟通与衔接，争取早日与上海铁路局签订整体框架协议，加快推进火车站片区有机更新。4.对外贸地块剩余三家企业加大征收力度，针对每家企业拿出具体方案，争取有所突破。 |  |  |  |
| 文化类事业单位公益指标报表 | 文化类事业单位公益指标; 数值; 单位; 备注. |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有 效 期 | 无 |  |  |  |
| 绩 效 和 受奖惩及诉讼投诉 情况 | 1.2019没有涉及奖励事项。2.2019年没有涉及诉讼事项。3.今年接到市长电话和信访共25次，我中心各小组通过电话沟通或上门工作，耐心解释，均已圆满解决。 |  |  |  |
| 接受 捐赠 资助 及其 使用 情况 | 我单位2019年未接受捐赠资助。 |  |  |  |
| 事业 单位 委托 意见 | 兹委托登记管理机关在网上公示我单位年度报告书。 法定代表人： 公章： 年 月 日 |  |  |  |
| 举办单位意见（含保密审查 意 见） | 经审查，同意公示。 分管领导： 公章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

| 填表人：荀皓 | 联系电话：13511394070 | 报送日期： |
| --- | --- | --- |